🍽️  SISTEM KASIR RESTORAN

Perencanaan Teknis Lengkap

TALL Stack  ·  Laravel 11  ·  Livewire 3  ·  Alpine.js  ·  Tailwind CSS

| Tailwind | Alpine.js | Laravel | Livewire |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 Modul Utama | 4 Fase Pengerjaan | 3 Metode Bayar | ~60 Hari Estimasi |
| --- | --- | --- | --- |

BAB 1  ·  Arsitektur Database

Semua tabel dirancang dari awal dengan relasi yang jelas agar tidak ada refactor besar di tengah pengerjaan.

1.1  Diagram Relasi Tabel

| Tabel | Kolom Utama | Relasi ke | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| users | id, name, email, password, role | — | Hanya 1 user: admin kasir |
| categories | id, name, slug, is_active | products | Kategori menu: Makanan, Minuman, dll |
| products | id, category_id, name, price, stock, image, is_available | categories, order_items | Menu/produk yang dijual |
| orders | id, order_number, status, subtotal, discount_amount, total, payment_method, paid_amount, change_amount, notes, created_at | order_items, payments | Satu transaksi penjualan |
| order_items | id, order_id, product_id, qty, unit_price, subtotal | orders, products | Detail item per transaksi |
| discounts | id, name, type (percent/fixed), value, min_purchase, is_active, valid_from, valid_until | orders | Promo & diskon |
| payments | id, order_id, method, amount, reference_number, qris_image, status, paid_at | orders | Bukti & detail pembayaran |
| daily_reports | id, date, total_orders, total_revenue, total_discount, cash_total, qris_total, transfer_total | — | Rekap harian otomatis |

1.2  Migrasi Laravel — Urutan Pembuatan

Buat migrasi sesuai urutan ini karena ada foreign key dependency:

php artisan make:migration create_categories_table

php artisan make:migration create_products_table

php artisan make:migration create_discounts_table

php artisan make:migration create_orders_table

php artisan make:migration create_order_items_table

php artisan make:migration create_payments_table

php artisan make:migration create_daily_reports_table

BAB 2  ·  Modul & Fitur Lengkap

Sistem ini dibagi menjadi 6 modul. Tiap modul adalah satu area kerja yang mandiri.

| 🏠 Modul 1: Dashboard Ringkasan real-time: omzet hari ini, total transaksi, produk terlaris, grafik penjualan mingguan | 🍜 Modul 2: Kasir (POS) Layar utama transaksi: pilih menu, atur qty, terapkan diskon, proses pembayaran |  |
| --- | --- | --- |
| 📦 Modul 3: Produk & Stok CRUD menu, kelola kategori, update harga & stok, toggle ketersediaan menu | 🏷️ Modul 4: Diskon & Promo Buat promo persentase/nominal, atur periode aktif, minimal pembelian |  |
| 📊 Modul 5: Laporan Rekap harian/mingguan/bulanan, breakdown per metode bayar, export data | 🧾 Modul 6: Riwayat Transaksi Semua transaksi dengan filter tanggal, status, metode bayar, detail per order |  |

2.1  Detail Modul Kasir (POS) — Inti Sistem

Ini adalah halaman yang paling sering dipakai. Harus cepat, intuitif, dan tidak boleh error.

| Fitur | Teknologi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Pencarian menu cepat | Livewire wire:model.live | Ketik nama menu → hasil muncul real-time tanpa reload |
| Filter per kategori | Alpine.js tabs | Klik tab kategori → menu terfilter instan di sisi klien |
| Keranjang belanja | Livewire session/state | Tambah/kurang item, update subtotal otomatis |
| Terapkan diskon | Livewire + Eloquent | Pilih promo aktif atau input nominal diskon manual |
| Hitung kembalian | Alpine.js computed | Input uang diterima → kembalian muncul real-time |
| Pilih metode bayar | Alpine.js + Livewire | Cash / QRIS / Transfer — tampilan berubah per metode |
| Generate QRIS | Midtrans / Xendit API | Otomatis buat QR code sesuai total tagihan |
| Cetak struk | Browser print API | Struk terformat, bisa langsung print atau simpan PDF |
| Void / batalkan order | Livewire + policy | Batalkan transaksi dengan alasan, catat di log |

2.2  Detail Modul Pembayaran

| Metode | Alur Proses | Library / API | Status Selesai |
| --- | --- | --- | --- |
| 💵 Tunai (Cash) | Input nominal → hitung kembalian otomatis → simpan transaksi | Pure Alpine.js + Livewire | Termudah — kerjakan pertama |
| 📱 QRIS | Generate QR → tampilkan → polling status → konfirmasi otomatis | Midtrans atau Xendit | Butuh API key & akun merchant |
| 🏦 Transfer Bank | Tampilkan no. rekening → admin konfirmasi manual → simpan bukti | Upload foto bukti transfer | Manual — tidak butuh API |

⚠️  Rekomendasi: Mulai dengan Cash dulu, lalu Transfer Bank. QRIS kerjakan terakhir karena butuh registrasi merchant (1–7 hari kerja).

BAB 3  ·  Struktur Halaman & Route Laravel

3.1  Daftar Halaman

| Halaman | Route | Tipe | Komponen Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | /login | Blade + Auth | Form login, validasi, redirect ke dashboard |
| Dashboard | /dashboard | Livewire | StatsCard, WeeklyChart, TopProducts, RecentOrders |
| Kasir / POS | /kasir | Livewire (utama) | MenuGrid, Cart, PaymentModal, ReceiptModal |
| Produk | /produk | Livewire | ProductTable, ProductForm, CategoryFilter |
| Kategori | /kategori | Livewire | CategoryTable, CategoryForm |
| Diskon & Promo | /diskon | Livewire | DiscountTable, DiscountForm |
| Riwayat Transaksi | /transaksi | Livewire | TransactionTable, DateFilter, DetailModal |
| Laporan Harian | /laporan | Livewire | DateRangePicker, ReportSummary, PaymentBreakdown |
| Detail Transaksi | /transaksi/{id} | Livewire | OrderDetail, PaymentInfo, PrintReceipt |

3.2  Struktur Route (web.php)

// Guest routes

Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLogin'])->name('login');

Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);

// Protected routes (auth middleware)

Route::middleware(['auth'])->group(function () {

Route::get('/dashboard', Dashboard::class)->name('dashboard');

Route::get('/kasir', Kasir::class)->name('kasir');

Route::get('/produk', ProdukIndex::class)->name('produk.index');

Route::get('/kategori', KategoriIndex::class)->name('kategori.index');

Route::get('/diskon', DiskonIndex::class)->name('diskon.index');

Route::get('/transaksi', TransaksiIndex::class)->name('transaksi.index');

Route::get('/transaksi/{id}', TransaksiDetail::class)->name('transaksi.detail');

Route::get('/laporan', LaporanIndex::class)->name('laporan.index');

Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');

});

3.3  Livewire Components — Daftar Lengkap

| Component Class | Artisan Command | Halaman |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | php artisan livewire:make Dashboard | Ringkasan & statistik |
| Kasir | php artisan livewire:make Kasir | POS utama — terbesar & terkompleks |
| Produk/Index | php artisan livewire:make Produk/Index | Tabel produk + search |
| Produk/Form | php artisan livewire:make Produk/Form | Create & edit produk |
| Kategori/Index | php artisan livewire:make Kategori/Index | Tabel kategori |
| Diskon/Index | php artisan livewire:make Diskon/Index | Tabel diskon & promo |
| Transaksi/Index | php artisan livewire:make Transaksi/Index | Riwayat + filter |
| Transaksi/Detail | php artisan livewire:make Transaksi/Detail | Detail 1 transaksi |
| Laporan/Index | php artisan livewire:make Laporan/Index | Rekap & export |

BAB 4  ·  Roadmap Pengerjaan

Dibagi menjadi 4 fase berurutan. Jangan loncat ke fase berikutnya sebelum fase sekarang selesai dan bisa dipakai.

| 1 | FASE 1 — Fondasi & Auth ⏱ Estimasi: 7–10 hari - Setup Laravel 11 + install TALL Stack (Livewire, Breeze, Tailwind, Alpine) - Buat semua migrasi database (8 tabel) dan jalankan - Buat Seeder: 1 user admin, beberapa kategori & produk contoh - Setup layout utama: sidebar navigasi, header, konten area - Halaman login yang berfungsi (Breeze) - Proteksi semua route dengan middleware auth - Desain & setup design system di tailwind.config.js - SELESAI FASE 1 JIKA: Bisa login, melihat sidebar, logout |
| --- | --- |

| 2 | FASE 2 — Manajemen Data ⏱ Estimasi: 10–14 hari - Halaman Kategori: CRUD lengkap dengan Livewire - Halaman Produk: CRUD + upload gambar + toggle ketersediaan - Halaman Diskon: CRUD + atur periode aktif + tipe promo - Validasi input semua form menggunakan FormRequest - Notifikasi sukses/gagal setiap aksi (toast notification Alpine.js) - SELESAI FASE 2 JIKA: Bisa tambah/edit/hapus produk, kategori, dan diskon |
| --- | --- |

| 3 | FASE 3 — Kasir & Payment ⏱ Estimasi: 14–21 hari - Layout halaman POS: grid menu kiri, keranjang kanan - Pencarian menu real-time + filter kategori (Alpine.js) - Keranjang: tambah item, ubah qty, hapus item, subtotal otomatis - Terapkan diskon: pilih promo aktif atau input manual - Payment Modal: pilih metode bayar (Cash / Transfer / QRIS) - Cash: hitung kembalian real-time dengan Alpine.js - Transfer Bank: tampilkan no. rekening + upload bukti - QRIS: integrasi Midtrans/Xendit, generate QR, polling status - Simpan transaksi ke database setelah konfirmasi bayar - Generate & cetak struk (print-friendly Blade template) - SELESAI FASE 3 JIKA: Bisa transaksi end-to-end dari pilih menu sampai struk keluar |
| --- | --- |

| 4 | FASE 4 — Laporan, Polish & Deploy ⏱ Estimasi: 7–10 hari - Halaman Riwayat Transaksi: tabel + filter tanggal + search - Detail transaksi: semua info + tombol cetak ulang struk - Dashboard: stats card omzet, grafik mingguan (Chart.js/ApexCharts) - Laporan harian: rekap per metode bayar, total diskon, net revenue - Void/batalkan transaksi dengan konfirmasi & alasan - Polish UI: animasi, loading state, empty state, responsivitas - /deploy-check: audit semua sebelum upload - Upload ke hosting (cPanel/VPS), setup .env production - SELESAI FASE 4 JIKA: Semua fitur berjalan di server produksi |
| --- | --- |

BAB 5  ·  Desain UI Sistem Kasir

5.1  Identitas Visual yang Disarankan

| Elemen | Rekomendasi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Primary color | #1E2D4E (navy gelap) | Kesan profesional & terpercaya untuk bisnis |
| Accent / CTA | #16A34A (hijau) | Hijau = "bayar / konfirmasi / sukses" — intuitif |
| Danger / hapus | #DC2626 (merah) | Merah = tindakan berbahaya — void, batalkan |
| Font display | Plus Jakarta Sans | Bersih, modern, terasa lokal Indonesia |
| Font body | Inter atau DM Sans | Keterbacaan tinggi untuk layar kasir seharian |
| Border radius | rounded-xl (12px) | Modern tapi tidak terlalu playful |
| Layout POS | Split 60/40 (menu/keranjang) | Menu harus lebih besar agar mudah diklik |

5.2  Wireframe Halaman Kasir (POS)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  NAVBAR: Logo  |  Kasir  Dashboard  Produk  Laporan  |  Logout  │

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│  MENU AREA (kiri — 60%)          │  KERANJANG (kanan — 40%)     │

│                                  │                              │

│  [ 🔍 Cari menu...          ]    │  Pesanan #001                │

│                                  │  ──────────────────────────  │

│  [Semua][Makanan][Minuman][Snack] │  Nasi Goreng    x2   Rp26rb  │

│                                  │  Es Teh Manis   x1    Rp5rb  │

│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐   │  ──────────────────────────  │

│  │menu│ │menu│ │menu│ │menu│   │  Subtotal         Rp31.000   │

│  │ img│ │ img│ │ img│ │ img│   │  Diskon          -Rp 3.000   │

│  │Rp..│ │Rp..│ │Rp..│ │Rp..│   │  ══════════════════════════  │

│  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘   │  TOTAL            Rp28.000   │

│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐           │                              │

│  │menu│ │menu│ │menu│           │  [  Cash  ] [QRIS] [Transfer]│

│  │ img│ │ img│ │ img│           │                              │

│  │Rp..│ │Rp..│ │Rp..│           │  [   🟢 PROSES BAYAR   ]     │

│  └────┘ └────┘ └────┘           │                              │

└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

BAB 6  ·  Detail Implementasi Payment

6.1  Alur Pembayaran Cash

| Langkah | Aksi User | Yang Terjadi di Sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pilih metode "Cash" | Modal payment terbuka, form input uang diterima muncul |
| 2 | Input nominal uang diterima | Alpine.js hitung kembalian real-time: uang - total |
| 3 | Klik "Konfirmasi Bayar" | Livewire simpan order + payment record ke database |
| 4 | Sistem proses | Status order → "paid", stok produk dikurangi otomatis |
| 5 | Struk muncul | Modal struk tampil, bisa print atau tutup untuk order baru |

6.2  Alur Pembayaran QRIS

| Langkah | Aksi User | Yang Terjadi di Sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pilih metode "QRIS" | Livewire hit API Midtrans/Xendit untuk generate QR |
| 2 | QR Code muncul di layar | Timer countdown 5 menit aktif, polling status tiap 3 detik |
| 3 | Pelanggan scan QR | Pembayaran terjadi di aplikasi e-wallet pelanggan |
| 4 | Webhook diterima server | Midtrans/Xendit kirim notifikasi ke endpoint Laravel kita |
| 5 | Status update otomatis | Livewire terima update → modal berubah → struk muncul |
| 6 | Timeout (opsional) | Jika 5 menit tidak dibayar, QR expired, bisa generate ulang |

Library yang direkomendasikan: Midtrans (lebih populer di Indonesia, dokumentasi lebih lengkap)

composer require midtrans/midtrans-php

// Di .env:

MIDTRANS_SERVER_KEY=your-server-key

MIDTRANS_CLIENT_KEY=your-client-key

MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false  // true saat deploy

6.3  Alur Pembayaran Transfer Bank

| Langkah | Aksi User | Yang Terjadi di Sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pilih metode "Transfer" | Modal tampilkan nomor rekening + nama bank + nominal |
| 2 | Pelanggan transfer | Admin menunggu — tidak ada automasi |
| 3 | Admin klik "Konfirmasi Terima" | Livewire update status order → "paid" |
| 4 | Opsional: Upload bukti | File foto bukti disimpan ke storage/app/payments |
| 5 | Struk digenerate | Sama seperti metode lain |

BAB 7  ·  Fitur Tambahan yang Disarankan

Fitur-fitur ini tidak wajib di versi pertama, tapi sangat berguna untuk penggunaan nyata sehari-hari.

| Fitur | Prioritas | Estimasi | Nilai untuk Bisnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Stok alert (notif saat stok < X) | 🔴 Tinggi | 1 hari | Cegah jual produk yang habis |
| Toggle menu tidak tersedia | 🔴 Tinggi | 2 jam | Sembunyikan menu habis dari kasir |
| Catatan per order (notes) | 🔴 Tinggi | 2 jam | Misal: "tidak pedas", "tanpa bawang" |
| Cetak ulang struk | 🔴 Tinggi | 1 hari | Jika printer gagal atau pelanggan minta |
| Multi-item diskon (per produk) | 🟡 Sedang | 2 hari | Diskon spesifik untuk produk tertentu |
| Laporan export ke Excel/PDF | 🟡 Sedang | 2 hari | Untuk pembukuan & laporan ke pemilik |
| Grafik penjualan per jam | 🟡 Sedang | 1 hari | Tahu jam sibuk, atur staffing |
| Produk favorit / pin di atas | 🟢 Rendah | 1 hari | Akses cepat ke menu terlaris |
| Dark mode kasir | 🟢 Rendah | 1 hari | Nyaman di malam hari atau cahaya rendah |
| Keyboard shortcut kasir | 🟢 Rendah | 2 hari | Kasir berpengalaman lebih cepat |

BAB 8  ·  Saran & Hal yang Harus Dihindari

8.1  Saran Pengerjaan

- Mulai dari Fase 1 sampai selesai sebelum sentuh Fase 2 — jangan loncat

- Kerjakan Cash payment dulu, baru QRIS. QRIS butuh akun merchant yang perlu waktu verifikasi

- Gunakan Laravel Seeder dari awal untuk isi data dummy — jangan input manual

- Selalu buat backup database sebelum migrasi baru, terutama saat sudah ada data real

- Test di device yang akan dipakai kasir sungguhan (tablet/laptop kasir) sebelum live

- Gunakan /debug + lessons.md setiap kali ada error — jangan abaikan log

8.2  Yang Harus Dihindari

| Jangan lakukan ini | Akibatnya | Lakukan ini sebagai gantinya |
| --- | --- | --- |
| Langsung buat semua fitur sekaligus | Tidak ada yang selesai dengan benar | Fase per fase — satu fitur selesai baru lanjut |
| Hardcode harga atau data di kode | Susah diubah, rawan error | Semua data dari database, semua config dari .env |
| Skip validasi input form | Data rusak, error tak terduga | Wajib FormRequest untuk setiap form |
| Simpan gambar di public/ langsung | Hilang saat deploy atau update | Gunakan storage/app/public + symlink |
| Integrasi QRIS sebelum fase lain selesai | Blok progress keseluruhan | QRIS di akhir Fase 3 setelah cash & transfer jalan |
| Tidak test di kondisi offline | Kasir mati saat internet putus | Pastikan cash & transfer bisa tanpa internet |

Mulai dengan /init di Claude → setup fondasi → bangun fase per fase.

Sistem kasir ini realistis dikerjakan solo developer dalam 60 hari dengan konsistensi harian.